开发日志

背景与目标：做一个免 clone 的 GitHub “快速投递/收集器”，面向不熟 Git 的人或想少手敲的熟练者，自动处理 init/commit/push，把本地文件/目录/zip 直接扔到指定 repo/branch。

功能概述：GUI 分步（Token→Repo→Branch→File→Upload）；CLI 批量上传、忽略规则、冲突策略 overwrite/skip/rename，输出 JSON；大小/数量上限；代理支持；日志输出。桌面端基于 Tauri，后端 Python。

技术栈与工具：前端 React + Vite，桌面 Tauri (Rust)；后端 Python 3 + subprocess 调 git；GitHub API 用 urllib；打包用 pnpm/node；图标脚本 Python。

开发过程要点：处理上传路径（文件/目录/zip）扁平化；自动 init/remote/checkout/pull；忽略规则合并默认 + 用户输入；工作区复用避免污染；桌面端用 Rust 命令调用 Python 并传递 env/PYTHONPATH。

BUG 与问题：需确保 Python 在正确 cwd/PYTHONPATH 下运行；远端分支不存在时的创建/拉取兼容；冲突策略下的跳过/重命名逻辑；GUI 状态同步（上传中取消/重试）已做基础处理但未完备。

版本发布记录：初版完成 GUI/CLI 上传闭环；补充冲突策略与忽略规则；添加大小/文件数限制；Tauri 侧修正工作目录与 env 设置。

性能与测试：主要依赖手测与日志；性能通过复用工作区、单次遍历复制文件、默认忽略大目录；暂缺系统化单测/端到端测试。

用户反馈与改进：目标用户希望更少输入、复用上次配置；需要更清晰错误提示；熟练者想要快捷/自动化入口。

未来计划与迭代：快捷模式（记住上次 repo/branch/token/忽略规则）；全局 CLI 包装（如 gitpush-upload）；watch/自动同步；托盘或快捷键入口；更好的错误提示与自愈；基础自动化测试。

总结与反思：核心上传链路已打通，差异化在“免 clone/免 Git 操作”场景；不足在快捷性和稳定性验证，下一步聚焦快速入口和测试覆盖，验证哪些场景真正有付费或持续使用需求。